Retro
Probleme mit der Verbindung zum Button .
Projektstart etwas chaotischer da nicht an agile Software Erstellung gewohnt.
Im nächsten Sprint Artefakte für Abgabe besser planen.
Verantwortlichkeiten besser und schneller zuteilen.